Миколаївська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів

Зачепилівської селищної ради

Зачепилівського району

Харківської області

НАКАЗ

с. Миколаївка

20.06.2019					            		             	              № 92

Про  підготовку  матеріально-технічної

бази   навчального  закладу   до нового

навчального року та до роботи в

осінньо-зимовий період 2019-2020 років

З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчального закладу  до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за підготовку матеріально-технічної бази школи до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період завгоспа школи Кисіль Наталію Павлівну.

2. Відповідальній Кисіль Н.П.:

2.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаток)

Відповідно до визначених термінів

2.2. Здійснювати моніторинг за проведенням ремонтних робіт.

Термін: до 01.08.2019

2.3. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2019-2020 років.

Термін: протягом опалювального  періоду  2019-2020 років

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів               О.В.Миргородська

З наказом ознайомлена:                 __________                                       Кисіль Наталія Павлівна

Додаток

до наказу Миколаївської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 20.06.2019 №92

Заходи

щодо підготовки Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надати до відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради план організаційно-технічних заходів щодо підготовки школи до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років | 10.09.2019 | Миргородська О.В |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт | До 01.08.2019 | Миргородська О.В. Завгосп Кисіль Н.П. |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 | До 10.09.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2019-2020 роки | До 10.08.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 5 | Розробити та затвердити план енергозберігаючих заходів на 2019 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 10.06.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 6 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 20.08.2019 | Миргородська О.В. |
| 7 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 8 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 9 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчального закладу безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затвердженого плану на 2019 рік | До 01.09.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 10 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень (за наявності фінансування) | Відповідно до вимог чинного законодавства | Адміністрація |
| 11 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 01.08.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 12 | Завершити роботу із забезпечення навчального закладу первинними засобами пожежогасіння | До 01.08.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 13 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальній майстерні. | До 01.08.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. Нищета К.Г. |
| 14 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 10.08.2019 | Миргородська О.В. Завгосп Кисіль Н.П. |
| 15 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2019 | Завгосп Кисіль Н.П. |
| 16 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 01.08.2019 | Запорожець С.Г. Осипенко С |
| 17 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2019 | Миргородська О.В. |